ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО БЛАГОУСТРОЙТСТВУ ТЕРРИТОРИИ ЯСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ликвидация свалки за животноводческим комплексом в с. Пионер | Апрель – май 2012 г. | Кухарь С.Ю. ООО «Пригородное» |
| 2. | Ликвидация стихийных свалок, образовавшихся после схода снега в селах Яснополянского сельсовета | Апрель – май 2012 г. | Кухарь С.Ю. |
| 3 | Уборка придомовых территорий возле МКД | Апрель 2012 г. | Комасов И.А. Кудаков А.Н. Масляева Е.А. Яременко В.А. |
| 4 | Ремонт палисадников в с. Пионер ул. Заводская | Май – июнь 2012 г. | Кухарь С.Ю. Участковый уполномоченный Жители с. Пионер |
| 5 | Ремонт палисадников в с. Ясная Поляна вдоль дороги Кузнецк –Неверкино | Май – июнь 2012 г. | Кухарь С.Ю. Участковый уполномоченный Жители с. Ясная Поляна |
| 6 | Уборка территорий МБУК «Пионерский БДЦ» | Апрель – октябрь 2012 | Кухарь С.Ю. Гудкова М.С. |
| 7 | Опиловка деревьев в с. Алексеевка ул. Зеленая | Апрель 2012 г. | Кухарь С.Ю. Осипова Л.В. |
| 8 | Опиловка деревьев в с. Каменка по ул. Центральная | Май 2012 г. | Кухарь С.Ю. Потапова И.Н. |
| 9 | Ремонт щебеночного покрытия внутрипоселенческих дорог на территории Яснополянского сельсовета | Июнь –август 2012 г. | Кухарь С.Ю. |
| 10 | Окос травы в селах Яснополянского сельсовета | Июнь- август 2012 г. | Кухарь С.Ю. |
| 12 | Ремонт хоккейной коробки в с. Пионер | Май-июнь 2012 г. | Кухарь С.Ю. Зайцев Г.А. |
| 13 | Косметичекий ремонт памятника в с. Алексеевка | Апрель 2012 г. | Кухарь С.Ю. Осипова Л.В. Жители с. Алексеевка |
| 14 | Замена линий электропередач в с. Злобинка | Июнь 2012 г. | Кухарь С.Ю. Саботиров Н.Ю. |
| 15 | Обустройство детской площадки в с. Злобинка | Июнь 2012 г. | Кухарь С.Ю. Саботиров Н.Ю. |
| 16 | Обустройство детской площадки в с. Сухановка | Июль 2012 г. | Кухарь С.Ю. Зайцев Г.А. |

Глава администрации

Яснополянского сельсовета					С.Ю.Кухарь